1、系统名称修改，将“公墓机构管理系统”改为“公墓业务管理系统”。（世婷协调美工）

2、墓区信息查询里，人头的照片不建议用人物头像，建议修成简易图。名字颜色区别，里面是几个人；体现安葬和未安葬；需美工再做调整。（世婷协调美工）

~~3、~~~~档案管理——档案查询~~

~~  关于归档后修改档案的问题，操作列增加“编辑”操作，~~分配权限修改。

~~  逝者信息的身份证号信息显示，查询选项里增加逝者身份证号。~~

**~~4、   业务办理-租用登记~~**

~~  优惠费用的信息修改为手动填写，在总价里进行优惠，明细里的优惠信息去除。~~

~~  逝者信息登记，增加输入框必填项“火化殡仪馆”~~

  ~~逝者信息登记，身份证号必填项~~，后面增加说明，无身份证号的如何填写

  ~~逝者信息登记，“辞世时间”修改为“死亡日期”~~。~~“施工人”修改为“安葬人”；“预约安放日期”修改“预约安葬日期”。“实际安放日期”修改“实际安葬日期”；安放物（ “无”修改为“遗骨”，“衣服”修改为“遗服”）~~

  ~~承租人信息，“户口所在地”做成下拉菜单，选择到区县即可。姓名、身份证号、移动电话、家庭住址 必填项~~

~~逝者信息必填项，逝者姓名、身份证号、证明类别、仪馆、死亡日期、安放物（ “无”修改为“遗骨”）、~~

**5、   综合统计**

1）    增加按墓型统计的明细报表，可按日期段进行查询，供公墓机构使用。

2）    各个报表中，增加相应的图形化展示，可以是柱状图、折线图、饼图等。

**6、   增加业务收费流程**

1）    公墓机构的财务部门可以查看业务办理信息，并可以直接打印收费票据。

**会议结论**

本次会议在需求设计方面，参会人员对原型设计的功能表示认可，并签字确认；由于还有一些细节需要调整及期望增加业务收费环节，因此下一步安排是：

1、    对已认可的原型部分，正式进入开发阶段；

2、    对待完善的细节及新增功能方面，补充调研及完善。下一步需完善细节及新增功能如下：

1）    细节完善。

2）    优化报表。

3）    增加业务收费流程。